DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN  /  EDICIÓN 04

PLAN DE PROYECTO Lista de tareas Hoja de ruta por fases, estado actual y criterios de cierre.

El MVP está implementado y conectado de extremo a extremo. El trabajo restante se concentra en la aceptación manual y el análisis de calidad acordado.

| ESTADO MVP implementado | PRUEBAS 5 xUnit / 3 Vitest | POR CERRAR Manual / SonarQube |
| --- | --- | --- |

FICHA DEL PROYECTO

| CÓDIGO app-todolist-260928 | ACTUALIZADO 28 septiembre 2026 | TECNOLOGÍAS ASP.NET 10 / React / SQLite |
| --- | --- | --- |

Plan orientado a entregables. No se han asignado fechas ni duraciones.

01  /  ROADMAP EJECUTIVO

# Secuencia de trabajo

La matriz resume el orden de ejecución y el estado de cada línea. Las fases son hitos funcionales; no representan semanas ni una escala temporal.

| LÍNEA DE TRABAJO | F0 PREP | F1 BASE | F2 DATOS | F3 API | F4 REGLAS | F5 UI | F6 CIERRE | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparación y decisiones |  |  |  |  |  |  |  | HECHO |
| Estructura y calidad base |  |  |  |  |  |  |  | HECHO |
| Modelo y persistencia |  |  |  |  |  |  |  | HECHO |
| API y funcionalidad |  |  |  |  |  |  |  | HECHO |
| Reglas y operaciones |  |  |  |  |  |  |  | HECHO |
| Interfaz React |  |  |  |  |  |  |  | HECHO |
| Aceptación y cierre |  |  |  |  |  |  |  | PENDIENTE |

|  | CÓMO LEER EL DIAGRAMA Cada barra marca la fase en que se trabajó la línea. La longitud visual solo cubre fases consecutivas; no estima esfuerzo ni duración. El cierre sigue pendiente por la prueba manual y SonarQube. |
| --- | --- |

## Estado de salida

| 6 fases | con entregables implementados | 1 fase |
| --- | --- | --- |

02  /  ALCANCE IMPLEMENTADO

# Fases 0–3  /  Preparar y construir

Las primeras fases fijaron el alcance, montaron la base técnica y llevaron los datos desde el dominio hasta la API.

| FASE | ENTREGA | RESULTADO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| F0 | Decisiones y preparación | Alcance, asignación opcional, prioridad media, herramientas de frontend/backend y separación de responsabilidades acordados. | COMPLETADO |
| F1 | Estructura y calidad base | Solución ASP.NET Core 10 y React/Vite; Entity Framework Core con SQLite y marcos de pruebas configurados. SonarQube sigue sin configurar. | IMPLEMENTADO |
| F2 | Modelo y persistencia | Tarea, estado, prioridad y UsuarioEjemplo; migración inicial y usuarios de referencia Alex, Sam y Taylor. | IMPLEMENTADO |
| F3 | API vertical | API HTTP conectada a SQLite, CRUD y filtros por estado; la lógica se coordina mediante ServicioTareas. | IMPLEMENTADO |

## Decisiones que gobiernan el alcance

- Campos: título, estado, prioridad y responsable opcional; no hay descripción ni fecha de vencimiento.

- Los usuarios precargados son datos de referencia, no cuentas autenticadas.

- Los estados y prioridades se persisten como texto; EF Core aplica las migraciones al iniciar el API.

|  | RESULTADO TÉCNICO La API, el servicio de aplicación, el dominio y la persistencia mantienen responsabilidades separadas. |
| --- | --- |

03  /  FUNCIONALIDAD Y CIERRE

# Fases 4–6  /  Completar y aceptar

Las operaciones de tarea y la interfaz están implementadas. La última fase conserva actividades abiertas hasta completar la verificación integrada.

## F4  /  Operaciones y reglas  ·  implementado

- Editar, eliminar, completar y reabrir tareas.

- Asignar o cambiar el responsable; elegir prioridad baja, media o alta.

- Filtrar entre todas, pendientes y completadas; guardar cambios en SQLite.

## F5  /  Interfaz React  ·  implementado

- Listado, estados vacío/cargando, resumen, formulario de alta y edición, acciones y filtros.

- Conexión a la API mediante Vite; pruebas de UI existentes y build de producción frontend verificado.

## F6  /  Validar el MVP  ·  pendiente de cierre

| ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE CIERRE |
| --- | --- |
| Pruebas automatizadas | 5 pruebas xUnit y 3 pruebas Vitest aprobadas; build frontend ejecutado. |
| Recorrido manual | Pendiente: crear, editar, asignar, priorizar, completar/reabrir, filtrar y eliminar tareas. |
| Persistencia al reiniciar | Pendiente de confirmar durante la prueba manual guiada. |
| SonarQube | Pendiente: acordar versión/configuración, ejecutar el análisis y revisar los hallazgos pertinentes. |

|  | CRITERIO DE SALIDA La fase 6 se cierra cuando el recorrido manual y la persistencia quedan comprobados, SonarQube se ejecuta y revisa, y la documentación refleja los resultados. |
| --- | --- |

04  /  CONTROL DEL PROYECTO

# Riesgos, límites y forma de trabajo

El plan protege el alcance del MVP y prioriza evidencia verificable antes de declarar la entrega cerrada.

## Riesgos y controles

| RIESGO | CONTROL | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| Alcance creciente | Mantener autenticación, cuentas y colaboración fuera del MVP. | Fuera de alcance acordado. |
| Confundir asignación con identidad | Tratar Alex, Sam y Taylor como datos de referencia, sin permisos ni sesión. | Documentado. |
| Persistencia incompleta | Confirmar lectura y escritura en SQLite, incluida la consulta tras reiniciar. | Prueba manual pendiente. |
| Calidad no cerrada | Ejecutar SonarQube además de las pruebas; el análisis estático no las sustituye. | Configurar y ejecutar. |

## Fuera del alcance

- Inicio de sesión, autorización, privacidad por usuario y colaboración en tiempo real.

- Notificaciones, vencimientos, historial, descripciones y despliegue multiusuario.

## Ciclo de trabajo por incremento

- Partir del requisito y sus criterios de aceptación en docs/analisis.md.

- Proponer un cambio pequeño y los archivos afectados antes de implementarlo.

- Añadir o actualizar las pruebas de la funcionalidad en el mismo incremento.

- Revisar el diff y ejecutar una comprobación enfocada antes de continuar.

|  | NOTA VISUAL Este documento incluye un roadmap editable por fases. Puede añadirse una captura del tablero de tareas tras completar la prueba manual; evitar incluir datos personales o información real. |
| --- | --- |

Documentos de referencia: docs/analisis.md · docs/arquitectura.md · docs/guia-desarrollo.md